|  |  |
| --- | --- |
| **Bliain:** | **2023** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Dearadh agus Seachadadh Forbartha Tithíochta Comhtháite Inbhuanaithe** **Tionachta Measctha ag Cill Chairbre, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22.** |
| **Sonraí Soláthair** |
| Dáta an Fhógra: | 26/04/2017 |
| Tairiscint fógartha ar: | IOAE & R-Thairiscintí |
| Bronnta ar: | Adwood Teo. |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: |  |
| Praghas an Chonartha: | €51,414,648  |
| **Dul Chun Cinn** |
| Dáta Tosaithe: | Aibreán 2021 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | 2025 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €11,084,156  |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €37,057,945  |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €58,355,702  |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | 0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2025 |
| **Aschuir** |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 310 aonad tithíochta sóisialta. |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | 78 aonad tithíochta sóisialta seachadta in 2022 agus 103 aonad seachadta in 2023. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bliain:** | **2023** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Dearadh agus Seachadadh Forbartha Tithíochta Sóisialta Inbhuanaithe ag Bóthar Nangair, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22** |
| **Sonraí Soláthair** |
| Dáta an Fhógra: | 11/06/2021 |
| Tairiscint fógartha ar: | IOAE & R-Thairiscintí |
| Bronnta ar: | Cunningham Contracts Ltd |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 29/03/2022  |
| Praghas an Chonartha: | €25,861,334 |
| **Dul Chun Cinn** |
| Dáta Tosaithe: | Márta 2022 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | R2 2024 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €15,749,790 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €25,762,350 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €25,861,334 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | 0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2024 |
| **Aschuir** |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 93 aonad tithíochta sóisialta |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | 33 aonad seachadta in 2023.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bliain:** | **2023** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Dearadh agus Seachadadh Forbartha Tithíochta Sóisialta Inbhunaithe ag Baile Gadaí, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath** |
| **Sonraí Soláthair** |
| Dáta an Fhógra: | 11/02/2022 |
| Tairiscint fógartha ar: | IOAE & R-Thairiscintí |
| Bronnta ar: | Cunningham Contracts Ltd  |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 22/02/2023 |
| Praghas an Chonartha: | €23,698,400 |
| **Dul Chun Cinn** |
| Dáta Tosaithe: | 2022 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | 2024 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €15,839,479 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €16,451,048 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €27,009,105  |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | 0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2024 |
| **Aschuir** |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 69 aonad tithíochta shóisialta agus 1 saoráid phobail amháin. |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | 20 Aonad seachadta in 2023.  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bliain:** | **2023** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Dearadh agus Seachadadh Forbartha Tithíochta Sóisialta Inbhuanaithe ag Coill na hEiscreach, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22.** |
| **Sonraí Soláthair** |
| Dáta an Fhógra: | 23/10/2019 |
| Tairiscint fógartha ar: | R-Thairscintí |
| Bronnta ar: | Cunningham Contracts Ltd  |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: |  |
| Praghas an Chonartha: | €11,498,918 |
| **Dul Chun Cinn** |
| Dáta Tosaithe: | 2022 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | 2024 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €5,044,156 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €12,979,870 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €13,075,012.51  |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | 0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2023 |
| **Aschuir** |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 43 aonad tithíochta sóisialta  |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | 43 aonad tithíochta sóisialta  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bliain:** | **2023** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Dearadh agus seachadadh forbartha tithíochta comhtháite inbhuanaithe tionachta measctha ag Cnoc Chill an Ardáin, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24.** |
| **Sonraí Soláthair** |
| Dáta an Fhógra: | 03/07/2020 |
| Tairiscint fógartha ar: | R-Thairiscintí & IOAE |
| Bronnta ar: | The Arden Team  |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 01/06/2022  |
| Praghas an Chonartha: | €38,087,000 |
| **Dul Chun Cinn** |
| Dáta Tosaithe: | R3 2024 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | R4 2028 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €12,884 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €20,636 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €38,087,000 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | 0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2028 |
| **Aschuir** |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 125 Aonad Tithíochta Sóisialta |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | Tógáil le tosú in R2 2024 |
|  |  |
| **Bliain:** | **2023** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Dearadh agus seachadadh forbartha tithíochta tionachta measctha ag Cluain Buiríosa (Céim 2), Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22** |
| **Sonraí Soláthair** |
| Dáta an Fhógra: | 17/08/2022 |
| Tairiscint fógartha ar: | R-Thairiscintí & IOAE |
| Bronnta ar: | Cunningham Contracts Ltd  |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: |  |
| Praghas an Chonartha: | €38,987,750.00  |
| **Dul Chun Cinn** |
| Dáta Tosaithe: | R3 2023 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | 2025 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €3,160,021 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €3,946,975 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €38,987,750.00 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | 0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2025  |
| **Aschuir** |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | 56 aonad tithíochta sóisialta agus 60 aonad tithíochta inacmhainne |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | Á thógáil |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bliain:** | **2023** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Dearadh agus seachadadh tithíochta ar cíos de réir costais ag Cearnóg Belgard, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24** |
| **Sonraí Soláthair** |
| Dáta an Fhógra: | 1 Márta 2021 |
| Tairiscint fógartha ar: | IOAE agus R-Thairiscintí |
| Bronnta ar: | J. J. Rhatigan & Co. Ltd  |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: |  |
| Praghas an Chonartha: | €47,854,828.00 |
| **Dul Chun Cinn** |
| Dáta Tosaithe: | R1 2023 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | R1 2025 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €15,991,483 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €16,926,936 |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €55,000,000 |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | 0.00 |
| Dáta Críochnaithe: | 2025 |
| **Aschuir** |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | Tógáil 133 Árasán ar cíos de réir Costais ag Cearnóg Belgard, Tamhlacht. |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | Á thógáil |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bliain:** | **2023** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Pobail, Spóirt agus Áineasa** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Seirbhísí a bhaineann leis an gClár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) 2018 - 2022/23** |
| **Sonraí Soláthair** |
| Dáta an Fhógra: | 1 Lúnasa 2017 |
| Tairiscint fógartha ar: | IOAE & [www.etenders.gov.ie](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.etenders.gov.ie%2F&data=05%7C01%7Cpsaab%40sdublincoco.ie%7Cea6bd02950984409846908db5c4c61f1%7C6a3c00c019d0492da8de95fad8fda1d4%7C0%7C0%7C638205255345923836%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Btr4j1XsSCSCJsSth9BKRgQxBG2xZojuVD76ppfXzgU%3D&reserved=0) |
| Bronnta ar: | Páirtíocht Chontae Átha Cliath Theas |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 9 Eanáir 2018 |
| Praghas an Chonartha: | €10,530,645.00 |
| **Dul Chun Cinn** |
| Dáta Tosaithe: | Eanáir 2018 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | 31 Nollaig 2023  |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €3,067,945 |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €14,307,823  |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €14,307,823  |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | €3,777,178 |
| Dáta Críochnaithe: | 31/12/2023 |
| **Aschuir** |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | Príomhtháscairí feidhmíochta uile SICAP bainte amach sna cúig bliana |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | Príomhtháscairí feidhmíochta do 2023 curtha i gcrích agus an clár críochnaithe |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bliain:** | **2023** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Pobail, Spóirt agus Áineasa** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Príomhchonraitheoirí i gcomhair Linn Snámha Leamhcán** |
| **Sonraí Soláthair** |
| Dáta an Fhógra: | 26 Eanáir 2018 |
| Tairiscint fógartha ar: | IOAE & [www.etenders.gov.ie](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.etenders.gov.ie%2F&data=05%7C01%7Cpsaab%40sdublincoco.ie%7Cea6bd02950984409846908db5c4c61f1%7C6a3c00c019d0492da8de95fad8fda1d4%7C0%7C0%7C638205255345923836%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Btr4j1XsSCSCJsSth9BKRgQxBG2xZojuVD76ppfXzgU%3D&reserved=0) |
| Bronnta ar: | PJ McLoughlin and Sons |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 5 Meán Fómhair 2019 |
| Praghas an Chonartha: | €12,719,419  |
| **Dul Chun Cinn** |
| Dáta Tosaithe: | Meán Fómhair 2019 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | Meán Fómhair 2022 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €3,619,560  |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €14,189,228  |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €15,300,000  |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | €2,580,581 |
| Dáta Críochnaithe: | Nollaig 2024 |
| **Aschuir** |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | Linn snámha agus áiseanna giomnáisiam nua le seirbhísí coimhdeacha a thógáil |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | Tógáil fós ar bun |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bliain:** | **2023** |
| **An Mháthair-Roinn:** | **An Roinn Eacnamaíochta, Fiontar agus Forbartha Turasóireachta** |
| **Ainm an Chomhlachta Conartha:** | **Comhairle Contae Átha Cliath Theas** |
| **Ainm an Tionscadail/Cur Síos:** | **Ardán Thuaidh Nua, agus Limistéir Chorparáideacha Fheabhsaithe sa Phríomhardán atá ann anois agus rochtain fheabhsaithe ar an Ardán Theas atá ann anois, Staid Thamhlachta** |
| **Sonraí Soláthair** |
| Dáta an Fhógra: | 8/8/2021 |
| Tairiscint fógartha ar: | IOAE & [www.etenders.gov.ie](http://www.etenders.gov.ie) |
| Bronnta ar: | ABM Design Teo. |
| Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh: | 1/6/2022 |
| Praghas an Chonartha: | €11,509,590 cbl san áireamh  |
| **Dul Chun Cinn** |
| Dáta Tosaithe: | 7 Meitheamh 2022 |
| Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha: | 31 Iúil 2023 |
| Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú: | €7,604,317.52 cbl san áireamh |
| Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana: | €11,029,976.19 cbl san áireamh |
| Costas Deiridh Réamh-Mheasta: | €13,011,940 cbl san áireamh (níl an cuntas deiridh críochnaithe fós) |
| Luach Athruithe ar an gConradh: | €1,502,350  |
| Dáta Críochnaithe: | 8 Feabhra 2024 |
| **Aschuir** |
| An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú | Ardán Thuaidh Nua críochnaithe, chomh maith le limistéir chorparáideacha fheabhsaithe den Phríomhardán atá ann anois, agus rochtain agus áiseanna feabhsaithe san Ardán Theas atá ann anois. |
| An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo | Ardán Thuaidh Nua críochnaithe, chomh maith le limistéir chorparáideacha fheabhsaithe den Phríomhardán atá ann anois, agus rochtain agus áiseanna seomraí feistis feabhsaithe san Ardán Theas atá ann anois. |